杭州地铁工程

选招防水施工专业分包单位

资格评审文件

ZI GE PING SHEN WEN JIAN

选 招 人：杭州市地铁集团有限责任公司（盖章）

二○二○年四月

## 目      录

目      录	1

第一章  资格评审公告	2

第二章  申请人须知	3

第三章  资格评审申请文件格式	8

第四章  资格评审办法（有限数量制）	20

第五章	杭州地铁防水施工相关技术要求	23

第一章  资格评审公告

2016年12月国家发改委正式批复了《杭州市城市快速轨道交通三期建设规划（2017-2022年）》。本次批复的三期建设规划包括了10条线路在内的总长约196.1km的线路：1号线三期工程自下沙江滨至萧山机场，线路长11.5公里，设站4座；2号线三期工程自新良路至良渚路站，线路长1。6km，设站1座；3号线一期工程自文一西路至星桥路站，线路长52.2公里，设站33座；4号线二期工程自彭埠至紫金港路站，线路长23.4km，设站14座；5号线二期工程自中央公园至绿汀路站，线路长3.2km，设站2座；6号线二期工程起于丰北至东宁路站，线路长8.3km，设站5座；7号线工程自吴山广场至江东二路站，线路长45公里，设站22座；8号线工程自文海南路至江东路站，线路长17.2公里，设站7座；9号线一期工程南段自四季青至客运中心站，北段自临平至昌达路站，线路长17.8公里，设站14座；10号线一期自浙大至新兴路站，线路长15.9公路，设站12座。项目业主为杭州市地铁集团有限责任公司，项目资本金比例30%，由财政资金解决，资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。

本次拟补充选招若干家防水施工专业分包供应商。本次选招供应商采用资格评审方式，选招人为杭州市地铁集团有限责任公司。选招人通过评审申请人递交的资格评审申请文件组织评审确定入围单位。

现将本次选招内容和资格评审申请条件等公告如下：

1.标段内容：

本次选招确定杭州地铁三期轨道交通项目施工所需地铁工程防水施工专业分包单位。

2.资格条件：

防水施工专业分包单位，必须同时具备以下几条：

（1）申请人必须是经国家工商行政管理部门注册，符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任，熟悉工程建设并具有工程项目防水施工经验的独立法人组织；

（2）具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质；

（3）近三年具有城市轨道交通工程或类似建筑、市政工程的防水施工业绩（以中标通知书或施工合同为准）。

（4）近三年内在防水施工投标活动中无违约记录和违反招投标规定的，且无因防水施工质量问题被通报或停用的。

3、评审办法及标准见附件；

4、资格评审申请文件递交截止时间：2020年4月29日10：00（北京时间）。

5、资格评审申请文件递交地点：杭州市江干区九和路516号（杭州市地铁集团T2楼206室）。

本项目资格评审文件以网上下载方式发放。资格评审文件下载期限为：2020年 4 月 23 日 至 2020年 4 月 28日。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。凡符合资格评审申请条件并有供应意向的独立法人，递交资格评审文件时请持单位介绍信、营业执照（副本）及复制件，法定代表人或其委托代理人有效身份证原件（委托代理人还应随带授权委托书原件）及复制件，生产许可证（复制件）、ISO质量体系认证或国际通行的其他质量认证（复制件）等，按本公告要求的时间、地点递交资格评审文件，以上复制件均需提供彩色复印件并需加盖公章（原件备查,复制件按顺序装订并自制封面目录）。

联 系 人：周工、张工

联系电话：(0571) 8600 1360‬

杭州市地铁集团有限责任公司

2020年4月23日

## 申请人须知

| 申请人须知前附表 |
| --- |
| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1 | 选招人 | 名 称：杭州市地铁集团有限责任公司 地 址：杭州市江干区九和路516号（杭州市地铁集团T2楼205室） 联系人：周工、张工 电 话：(0571) 8600 1360‬ |
| 2 | 项目名称 | 杭州地铁建设工程防水施工专业分包单位选招 |
| 3 | 选招范围 | 本次选招确定杭州地铁建设工程施工所需防水施工专业分包单位。 |
| 4 | 时间 | 从 2020年 4 月至土建工程主体及附属工程完工 |
| 5 | 质量要求 | 符合设计要求，满足国家规定质量标准，其它详见第五章。 |
| 6 | 申请人资质条件、能力和信誉 | 详见资格评审公告第2条：资格条件 |
| 7 | 申请文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 资格评审申请文件份数 | 六份，正本1份，副本5份，电子文档（U盘）二份。 |
| 9 | 封套上写明 | 选招人的地址：杭州市江干区九和路516号（杭州市地铁集团T2楼205室） 选招人名称：杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁建设工程选招防水施工专业分包单位资格评审申请文件 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启 |
| 10 | 递交申请文件地点 | 杭州市江干区九和路516号（杭州市地铁集团T2楼206室） |
| 11 | 是否退还申请文件 | 否 |
| 12 | 申请文件递交截止时间 | 2020年4月29日10：00 时（北京时间） |

1. 总则

1.  范围

1.1　项目名称：见申请人须知前附表。

1.2　选招范围：见申请人须知前附表。

2.  资金来源

政府财政性资金30%，国内银行贷款70% 。

3.　管理模式

3.1　采用甲控模式，即选招人对防水施工专业分包单位进行专业分包资格的选招，择优选取若干家施工质量可靠、价格合理、服务优良、施工能力满足工程进度需要的防水施工专业分包单位候选人。

3.2　在地铁工程施工期间，由分包单位与施工承包人在平等互利的前提下，自行签订防水施工合同，专业分包价格双方自行协商，计量款由施工承包人支付给防水施工专业分包单位；选召入围后的专业分包人在响应项目招投标时必须具备杭州地铁甲控名录内对应材料厂家出具的针对签订项目的授权函，以确保产品的来源与品质符合要求。

3.3　防水施工的技术标准见第五章：杭州地铁工程防水施工相关技术要求。具体施工时，以施工设计图要求为准。

3.4　经对递交文件评审结束后，选招人认为有必要时将实地考察，之后最终确定有资格的防水施工专业分包单位。

3.5　必要时，选招人或施工承包人有权调控各防水施工专业分包单位的施工进度，以便更好地满足施工生产需要，防水施工专业分包单位必须无条件服从。

4.  申请人的合格条件

4.1  申请人资格评审条件见资格评审公告第3条：资格评审条件。

4.2　本项目不允许转让或再分包。

4.3　申请人入围后，应设有2个及以上专门的联络人，其中1人为联络人代表、应有相关防水施工组织经验3年以上，其余为一般联络人，应有相关防水施工组织经验。入围的申请人应保证其设立的联络人能响应施工承包人的要求对防水施工进行及时协调。

5.  原件审查

申请人应按照资格评审文件要求，提供相关材料原件，以备评审专家评审核对，复制件无效。

二、资格评审申请文件的编制

6．申请人递交资格申请文件的组成

6.1 申请人编写的文件，应包括下列各项内容：

A. 申请书；

B. 授权书；

C. 申请文件附表（表1－表4）

D. 资格审查文件资料。

以上内容都必须使用规定的格式或大纲，除另有规定者外，申请人不得修改。

6.2 随同文件提交的附表应满足本文件的要求，并作为对投标文件进行评审的主要依据。

7. 资格申请文件有效期

7.1　资格申请文件有效期为文件递交截止日期起的90天，在此期限内，文件保持有效。

8. 资格申请文件的份数和签署

8.1　申请人应向选招人递交6份文件，正本1份，副本5份，电子文档2份。当正本与副本有不一致时，以正本为准；书面文件与电子文档有不一致时，以书面为准。

8.2　文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由申请人的法定代表人或其授权的代理人在改动处小签或盖章。

8.3　资格审查文件封面要求法人代表签名并盖公章。

8.4　授权书应以规定的书面方式出具。

三、文件的送交

9. 文件的密封和标记

9.1未密封的评审文件将不予接收。

9.2 外层封套上应加贴封条并用小初号黑体打印：

（a）收件人：杭州市地铁集团有限责任公司

（b）杭州地铁建设工程防水施工专业分包单位资格评审文件；

（c）在 2020年4月29日 10:00 （北京时间）前不得开封。

9.3　如果因投递地点未写清楚而使评审文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，选招人概不负责。

10. 送交评审文件截止期

10.1申请人在2020年4月29日 10：00 （北京时间）前，必须将文件送至杭州市江干区九和路516号（杭州市地铁集团T2楼206室）签收，逾期不候。

10.2在特殊情况下，选招人如果决定推迟送交文件截止期，至少应在原定截止期的2天前将此决定通知所有的申请人（网上公告通知）。在此情况下，选招人和申请人的权利和义务相应延长至新的投标截止日。

11. 迟到的文件

11.1选招人在按本须知规定的送交文件截止期以后不再接受申请人的文件。

12.  文件的更改与撤回

12.1在送交文件截止期以前，申请人可以更改或撤回文件，但必须以书面形式提出，并经法定代表人或其授权的代理人小签或盖章，在时间紧迫的情况下，文件撤回的要求可先以传真通知选招人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交文件截止期以前送达选招人签收。

12.2更改的文件应同样按照文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

12.3送交文件截止期以后，文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知规定办理。

## 第三章  资格评审申请文件格式

A、资格评审申请函格式

资格评审申请函

致：杭州市地铁集团有限责任公司:

1. 在研究了杭州地铁建设工程的选招防水施工专业分包单位资格评审文件和考察了工程现场后，我们愿意遵守文件的全部约定，按文件中表明的以不高于防水施工市场平均价格向贵工程施工承包人提供防水施工专业服务。

2．如果贵单位接受我们的申请，我们将保证按照资格评审文件中有关条款的规定，采用选招人确定的有资格的防水施工专业队伍，与本工程的各施工承包人签订防水施工专业分包合同，并按施工承包人下达的施工任务，及时、保质、保量完成专业分包防水工程的施工。

3．我们同意在从规定的申请截止日期之后90天的文件有效期内严格遵守本申请书的各项承诺。在此期限届满之前，本申请书始终将对我方具有约束力，并随时接受资格入围。

4．本申请书连同贵单位的入围通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

申请人地址：_____________                     申请人：         （盖章）

邮政编码：                   法定代表人或其授权的代理人：      （签字）

电    话：_____________                       传    真：_______________

日 期：      年    月    日

B、授权书格式

致：杭州市地铁集团有限责任公司

本授权书宣告：（申请人全称）（职务）（姓名）合法地代表我单位，授权（申请人或其下属单位全称）的（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在杭州地铁建设工程防水施工专业分包单位选招的活动中，以我单位的名义签署文件、与选招人或者承包人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

申请人：              （盖章）

授权人：              （签字）

被授权的代理人：       （签字）

日  期：      年     月     日

C、申请文件附表

表1  为本项目设置的防水分包单位联络人表

| 序号 | 联络人 姓名 | 性别 | 单位名称、办公地址和邮编 | 联系方式（包括办公、传真、手机、邮箱等） | 联络人相关防水施工组织经验 | 备注 （应注明是“联络人代表”或“一般联络人” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附各联络人的身份证书、学历证书复印件

2、联络人数量不得少于2人，其中1人为“联络人代表”，其余为“一般联络人”，合同履行过程中施工承包人或项目选招人一般情况下将遵循先“联络人代表”后“一般联络人”的联系顺序。

| 表2 专业分包单位财务状况表 |
| --- |
| （2017、2018、2019年资料） |
| 项 目 或 指 标 | 单 位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 一、资本金总额 | 万元 |  |  |  |
| 二、全部资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、固定资产（原值/净值） | 万元 |  |  |  |
| 四、流动资产 |  |  |  |  |
| 其中：1、货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 2、存货 | 万元 |  |  |  |
| 3、应收账款 | 万元 |  |  |  |
| 4、预付账款 | 万元 |  |  |  |
| 5、其他应收款 | 万元 |  |  |  |
| 五、平均流动资产余额 | 万元 |  |  |  |
| 六、速动资产 |  |  |  |  |
| 七、流动负债 |  |  |  |  |
| 其中：1、预收及应付款 | 万元 |  |  |  |
| 2、短期借款 | 万元 |  |  |  |
| 八、年销售额（营业收入） | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金净流量 | 万元 |  |  |  |
| 十一、反映企业财务状况及经营成果的指标 |  |  |  |  |
| 1、流动比率 | % |  |  |  |
| 2、资产负债率 | % |  |  |  |
| 3、流动资产周转率 | 次 |  |  |  |
| 4、资产报酬率 | % |  |  |  |
| 备 注 |
| 说明：本表后请附2017年、2018年、2019年经审计事务所或会计事务所审计的财务报表，包括现金流量表、损益表、资产负债表及其他财务资料。本表所列数据必须与财务和审计报表中的数据相一致，否则，选招人有权取消申请人的入围资格。 |

表3   防水施工实施方案

申请人应编写下列内容（拟地铁车站防水施工）：

一、施工方案；

二、拟投入的主要施工设备表；

三、劳动力计划与保障措施；

四、确保工程质量保证措施；                            投标文件部分

五、施工进度计划及保障措施；

六、文明施工、环境保护措施；

七、确保安全施工的技术组织措施；

八、季节性施工保证措施；

九、与业主、总包等相关方的配合措施；

十、应急预案。

表4  各类最新资信等级证明

申请人应附相关资信等级证明材料

D、资格审查文件格式

格式一  申请基本情况

格式二  营业执照、法人证书、ISO9000系列质量认证证书或其他证书；

格式三  工商、银行、税务或相关部门出具的资信证明或信用手册

格式四  近三年内完成的城市轨道工程项目防水施工专业分包情况一览表

格式五  2017－2019年分包单位荣誉证书

格式六  其他

格式一                申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 供货项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 体系认证情况 | 说明：通过的认证体系、通过时间及运行状况 |
| 备注 |  |

注：表格后附营业执照副本、质量管理体系认证证书等复印件。

格式二                证书复印件

1．营业执照

2．法人证书

3.  防水资质证书

4．ISO9000系列质量认证证书或者其他认证证书（指申请人的）

格式三  各机构（工商、银行、税务或相关部门等）出具的最新资信证明

资信证明说明：

企业的工商、税务、银行或相关部门等的资信证明或信用手册

格式四  近三年内完成轨道交通或类似建筑、市政工程项目防水施工情况一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1）2017 年 1 月 1 日～2019年 12 月31 日期间完成城市轨道交通或类似建筑、市政工程业绩项目按照时间顺序排列，每项目填写一张。排列时请将内容与本次投标吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；列出项目为符合资格审查评审条件的相关业绩，无关项目不必罗列。

2）每项目逐一提供中标通知书或合同复印件（城市轨道交通或类似建筑、市政工程供货业绩以中标通知书或与施工合同为准）。

格式五           2017至2019年产品荣誉证书

除证书复印件外，附说明，原件备查。

防水施工专业分包单位选招入围通知书

致                                 （防水施工专业分包单位）：

鉴于你方参加了我方组织的杭州地铁工程建设防水施工专业分包单位选招，根据你方报送的本次防水施工专业分包单位选招项目审查资料，我方组织资格评审委员会依据本审查标准和方法对送审资料进行评审。

经评审，你方具备向杭州地铁建设工程土建施工防水施工专业分包单位的资格。

若你方确认入围参加上述专业分包的防水施工，施工过程中，我方有权对你方施工质量、进度、服务等情况进行动态考核评价，并保留调整你方入围资格的权力。

若因你方防水施工质量原因引起工程质量问题或事故，我方将保留追究你方法律责任的权力。

收到此通知后请在五个工作日内以书面形式予以确认，如你方不准备参加杭州地铁建设工程土建施工的专业分包的防水施工，请在5个工作日内通知我方。

有关本项目选招评审的其他事宜，请与选招人联系人联系。

选招人：                                            （盖章）；

办公地址：                                               ；

邮政编码：               ；联系电话：                    ；

传    真：               ；联 系 人：                    ；

日期：          年      月     日

防水施工专业分包单位选招结果确认函

致杭州市地铁集团有限责任公司：

我方已收到贵方的选招防水施工专业分包单位入围通知书，我方确认将参加杭州地铁建设工程土建防水专业分包的防水施工。

我方理解贵方本次的选招只是为杭州地铁建设工程土建施工确定防水施工专业分包单位的入围资格，并同意贵方根据我方的施工质量、进度及服务进行动态考核评价，并随时调整我方入围资格。

我方将积极配合贵方和施工承包人工作，若能与施工承包人签订防水施工分包合同，我方承诺：

- 保质、保量、按照合同规定提供优质的防水施工服务，保证杭州地铁建设工程土建施工的顺利实施。

- 无条件服从贵单位及施工承包人根据工程进展对防水施工的进度和质量进行调控。

- 若因我方防水施工质量原因引起工程质量问题或事故，我方将承担相应的赔偿责任，直至法律责任。

- 如有违反承诺书的行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

供应商名称：                               （盖    章）；

法定代表人：                               （签字或盖章）；

办公地址：                                               ；

邮政编码：               ；联系电话：                    ；

传    真：               ；联 系 人：                    。

日期：          年      月     日

防水施工专业分包单位承诺书

致杭州市地铁集团有限责任公司：

我公司在出具防水施工专业分包单位选招结果确认函的基础上，特向贵单位做出以下承诺：

1.优先保证向杭州地铁建设工程提供防水施工专业分包服务，并保证防水施工质量满足杭州地铁建设工程设计要求、国家规范及检验标准。

2.明确在贵单位进行防水施工专业分包单位选招过程中，我公司所做出的申请承诺及响应在杭州地铁防水施工过程中均继续有效。

3.尊重和接受贵单位在地铁工程防水施工期间对我单位的施工现场及质量进行检查及动态考核评价，并有权随时调整我单位入围资格。

4．保证按市场化原则承揽杭州地铁防水施工专业分包业务，无哄抬价格行为。

5.无条件服从贵单位及施工承包人根据工程进展对防水施工专业分包单位的人员、设备的投入进行调控，以满足工程建设需求。

6.若因我方防水施工质量原因引起工程质量问题或事故，我方将承担相应的赔偿责任，直至法律责任。

7.遵守并执行贵单位颁发的有关管理制度。

供应商名称：                               （盖    章）；

法定代表人：                               （签字或盖章）；

办公地址：                                               ；

邮政编码：               ；联系电话：                    ；

传    真：               ；联 系 人：                    。

日期：          年      月     日

廉政协议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和市有关建设工程廉政建设的各项规定，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程招投标工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用，不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

三、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便；不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

四、乙方不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所；不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

五、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

六、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予后续工程选招的优先邀请投标权。

七、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方将视情况取消乙方防水施工专业分包单位选招的投标资格或取消其合格供应商名录资格。

八、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

选招人（公章）：                                   防水施工专业分包单位（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代表人：                                    或委托代表人：

年    月    日                                    年    月    日

第四章  资格评审办法（有限数量制）

附件1、资格审查办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通过资格评审的人数 | 若干家 |
| 2 | 审查因素 | 审查标准 |
| 2.1 | 初 步 审 查 标 准 | 申请人名称 | 与营业执照、安全生产许可证等证书一致 |
|  |  | 申请函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 申请文件格式 | 符合第三章“资格评审申请文件格式”的要求 |
| 2.2 | 详细审查标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 质量管理体系认证 | 具备有效的ISO9000质量管理体系认证证书的优先 |
|  |  | 防水施工资质 | 具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质证书 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证。 |
| 2.3 | 评分标准 | 评分因素 | 评分标准 |
|  |  | 企业注册资本 （5分） | 1000万元（含）—2000万元 | 得2分 |
|  |  |  | 2000万元（含）—3000万元 | 得3分 |
|  |  |  | 3000万元（含）以上 | 得5分 |
|  |  | 经营规模依据经审计的2017年以来年度财务报表 （5分） | 3000万以下的 | 得1分 |
|  |  |  | 0.3亿元（含）—0.5亿元 | 得3分 |
|  |  |  | 0.5亿元（含）—1亿元 | 得4分 |
|  |  |  | 1.0亿元（含）以上 | 得5分 |
|  |  | 企业资质信誉 （10分） | 专业承包贰级 | 得3分 |
|  |  |  | 专业承包壹级 | 得6分 |
|  |  |  | 有工商、银行、税务或相关部门出具的资信证明或信用手册，有一个得1分，累计不超过4分；没有则不得分。 |
|  |  | 企业业绩 （25分） | 2017年1月以来所签订的轨道交通工程及类似建筑、市政工程合同中，合同金额达800万元以上的每一个加10分，合同金额200万元的每一个加5分，合同金额200万以下的每个加1分，累计满分25分。 |
|  |  | 施工组织设计 （30分） | 1.施工技术与工艺方案：根据施工技术与工艺方案酌情打分，5〜10分； 2. 项目管理机构设置及相关人员配备情况：根据施工组织管理机构的主要技术管理人员资格等级、经历、人员配置情况、人员驻工地时间等酌情打分，0〜5分； 3. 施工机械（设备）配置：根据工程要求配备施工机械（设备）酌情打分，0〜5分； 4. 质量管理保证体系及质保方案，环境目标的控制措施：根据质量管理保证体系和质保方案的有效性，环境目标控制措施酌情打分，0〜5分； 5. 文明、安全施工符合规范要求，安排及保障措施完整：根据施工方案酌情打分，0〜5分。 |
|  |  | 质量保证方案及措施 （10分） | 根据施工过程质量控制方案和防水施工质量保证措施等方面进行打分 |
|  |  | 与施工承包人、项目选招人、监理等的配合意向及措施（10分） | 第一名10分，依次递减0.5分。 |
|  |  | 服务承诺 （5分） | 专业分包价格优惠的承诺：0〜1分 |
|  |  |  | 对选招人单位管理的承诺（含无条件服从选招人根据工程进展对防水工程的进度进行调控的承诺：0〜2分 |
|  |  |  | 防水工程施工的服务保证措施及应急措施：0〜1分 |
|  |  |  | 承诺在施工紧张的情况下，确保优先施工杭州地铁工程：0〜1分 |

1. 评审方法

本次资格评审采用有限数量制。评审委员会依据本章规定的评审标准和程序，对通过初步评审和详细评审的资格评审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格评审的申请人。通过资格评审的申请人不超过资格评审办法前附表规定的数量。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

初步评审标准：见资格评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见资格评审办法前附表。

2.3 评分标准

评分标准：见资格评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1款规定的标准，对资格评审申请文件进行初步评审。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格评审。

3.1.2 评审委员会可以要求申请人提交第二章“申请人须知”第5条规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会依据本章第2.2款规定的标准，对通过初步评审的资格评审申请文件进行详细评审。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格评审。

3.2.2 通过详细评审的申请人，除应满足本章第2.1款、第2.2款规定的评审标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评审委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格评审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

（3）已经在第一次防水施工专业分包单位选招时递交资格评审申请文件的。

3.3 资格评审申请文件的澄清

在评审过程中，评审委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格评审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格评审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格评审申请文件的组成部分。选招人和评审委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

3.4 评分

3.4.1通过详细评审的申请人数量超过本章第1条规定数量的，评审委员会依据本章第2.3款评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

4. 评审结果

4.1 提交评审报告

评审委员会按照本章第3条规定的程序对资格评审申请文件完成评审后，确定通过资格评审的申请人名单，并向选招人提交书面评审报告。

## 第五章  杭州地铁建设防水工程技术要求

附件2：防水技术控制指标及技术要求

总体原则：满足法律法规及设计规定的城市轨道交通工程防水施工质量标准要求。

一、本工程防水施工必须遵照以下标准执行以下要求(不限于)：

1.《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

2.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

3.《地铁设计规范》（GB50157-2013）

4.《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

5.《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）2003版

6.《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）

7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB5024-2015）

8.《地下工程渗漏治理技术规程》（JGJ/T212-2010）

9.《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010）

10.《种植屋面工程技术规程》（JGJ155-2013）

11.《城市轨道交通技术规范》

本项目有关设计文件要求。

- 附加防水层主要技术要求

- 聚氨酯防水涂料

1.材料性能要求       见附1

2.单组份聚氨酯防水涂料固化成膜厚度2.0mm，施工技术要求；

3.单组份聚氨酯施工基面含水率（干燥率） ≤ 9%;

（1）基层处理要求

A.顶板结构混凝土浇筑完毕后，用木抹子反复收水压实，使基层表面平整（其平整度用2m靠尺进行检查，直尺与基层之间的间隙不超过5mm，且只允许平缓变化）、坚实、无明水、不掉砂、无油污等存在。

B.基层表面的气孔、凸凹不平、蜂窝、缝隙、起砂等，应补处理，基面必须干净、无浮浆、无水珠、不渗水，当基层上出现≥0.3mm的裂缝时，应做裂缝等强修复处理。然后骑缝涂刷1mm厚的聚氨酯涂膜防水加强层200mm宽，并布设聚酯布增强层。

C.所有阴、阳角部位均应采用50mmX50mm的1：2.5水泥砂浆进行倒角。

（2）防水层施工顺序及方法

A.基层处理完毕并经验收合格后才能涂抹防水涂料；

B.涂刷涂料时，先在阴、阳角和施工缝等特殊部位涂刷1mm厚防水涂膜加强层，然后开始大面积的涂抹防水施工，防水层采用多道涂刷（一般3~5道 ），达到规定的成膜厚度，上下两道涂层涂刷方向应互相垂直，接槎宽度不应小于100mm,当涂膜表面完全固化（不粘手）后，才可进行下道涂膜施工；

C.在阴、阳角和施工缝等部位需要设置14-16目玻纤网格布增强；也可以使用40～60g/m²的聚酯布增强，涂刷完涂膜加强层后，立即在加强层涂膜表面黏贴增强层，严禁涂膜防水层表面干燥后再铺设聚酯布增强层，最后涂刷大面积防水层；

D.聚氨酯涂膜防水层施工完毕并经验收合格后，应及时施作防水层的保护层，在浇筑细石混凝土前，需在防水层上覆盖一层350#（对应国标Ⅱ型）的纸胎油毡隔离层，立面防水层采用聚苯乙烯（聚乙烯）泡沫塑料或砌筑砖墙保护。

（3注意事项

A.不得在雨雾雪天气及五级风以上的天气以及施工环境温度低于5°C及高于35°C或

烈日暴晒时施工。涂膜固化前如有降雨，应及时做好保护工作。

B.涂膜防水层不得有露底、开裂、孔洞等缺陷及脱皮、鼓泡、露胎体 和皱皮现象，

涂膜防水层与基层之间应粘结牢固，不得有空鼓、砂 眼、脱层等现象；

C.涂膜收口部位应连续、牢固，不得出现翘边、空鼓部位；

D.墙面涂料防水层成膜后应及时施作保护层。固定点数应不小于4点/m²。

E.刚性保护层完工前任何人不得进入施工现场，以免破坏防水层，涂 层的预留搭接部位

应由专人看护；

F.顶板混凝土达到设计强度后，应及时铺设防水层，均匀覆土夯填，避免结构不均匀受力。在防水保护层以上500mm内回填应采用透水性差的粘土或亚粘土，不得采用砂土、杂填土等透水性好的土，填土中不得含有石块，碎石，灰渣及有机杂物等。

- 1.2mm厚高分子预铺防水卷材

1.高分子自粘胶膜预铺防水卷材施工技术要求：

2.材料规格：主材HDPE厚度为0.7mm，自粘层厚度不小于0.5mm。

3.采用“外防内贴”法铺设预铺式防水卷材时，底板部位采用空铺法铺设，立面采用机械固定法铺设，卷材与卷材之间须粘贴密实。

（1）基面处理要求

A.铺设防水层的基层表面应清理干净，平整度应满足：D/L≤1/50，D：相邻两凸面间的最大深度，L：相邻两凸面间的最小距离。并要求凹凸起伏部位应圆滑平缓。所有不满足上述要求的凸出部位应凿除，并用1:2.5的水泥砂浆进行找平；凹坑部位采用1：2.5水泥砂浆填平。基面应洁净、平整、坚实，不得有疏松、起砂、起皮现象。

B.任何不平整部位均采用1：2.5水泥砂浆圆顺地覆盖处理，当基面条件较差时，可先铺设400g/m2/的土工布缓冲层。

C.基层表面可微潮，但不得有明水流，否则应进行堵水处理或临时引排。

D.所有阴角均采用1:2.5水泥砂浆做成5×5cm的钝角或R≥5cm圆角，阳角做成2×2cm的钝角或R≥2cm的圆角。

（2）防水层施工工艺

A.首先在达到设计要求的阴、阳角部位铺设防水卷材加强层。加强层卷材采用单层预铺式卷材，宽度为50cm，厚度同作为防水层的单层卷材厚度。转角两侧各25cm，加强层卷材采用点粘、条粘、边缘部位机械固定等方法固定在基面上。大面防水层应满粘固定在加强层表面。

B.当有管件等穿过防水层时，应先铺设此部位的加强层卷材，采用满粘法固定在基面上，大面防水层也应满粘固定在加强层表面。

C.防水层采用预铺式卷材时，与现浇混凝土结构外表面密贴面隔离膜应在浇筑混凝土前撕掉。

D.防水层采用机械固定法固定于围护结构或垫层上，固定点距卷材边缘2cm处，钉距不大于50cm。钉长不得小于27mm，且配合垫片将防水层牢固地固定在基层表面，垫片直径不小于2cm。避免浇筑混凝土时脱落。

E.相邻两幅卷材的有效搭接宽度为8cm（不包括钉孔）。长边采用自粘边搭接，短边采用配套双面胶粘带搭接。要求上幅压下幅进行搭接。搭接时，搭接缝范围内隔离膜必须撕掉。短边搭接缝应错开300~500，避免留槎齐缝。

F.对于高分子自粘胶膜预铺防水卷材，当长边存在空白边时，其搭接也可采用双焊缝焊接方式，并做充气检测其气密性。然后采用配套双面粘胶黏带覆盖白边进行处理，保证粘接面朝向后浇结构部分均可满粘，具体做法详图册中有关节点。 搭接边应平整、密贴，不得出现翘边、露胶、虚接、Ω型接缝等现象。

G.防水层铺设完毕后，在所有施工缝、变形缝部位骑缝铺设加强层，施工缝加强层宽度50cm，变形缝加强层宽度1m。加强层与防水层自粘满粘；变形缝加强层仅在两侧各30cm范围内防水层表面的隔离膜不应撕掉（即此范围加强层与基面不粘贴），其它部位满粘粘结。

H.底板防水层铺设完毕，除掉卷材的隔离膜，并立即浇筑50mm厚混凝土保护层，侧墙防水层应采取临时保护措施避免防水层受到破坏。

I.防水层破损部位应采用同材质材料进行修补，补丁满粘在破损部位，补丁四周距破损边缘的最小距离不小于10cm。补丁胶粘层应面向现浇混凝土。

（3）注意事项

A.雨雪天气以及五级风以上的天气不得施工。

B.外界气温过低，影响搭接缝粘结质量时，可将接缝范围的胶粘层风枪加热后粘贴。要求搭接缝粘接密封不透水。

C.任何搭接缝部位均不得出现张口、脱开、翘边、空鼓、皱褶。

D.底板防水层隔离膜边撕掉边浇筑细石混凝土保护层，严禁撕掉隔离膜后长时间暴露。所有预留甩槎范围的隔离膜在进行搭接前严禁提前撕掉。

- 防水构造技术要求

1.钢边橡胶止水带施工技术要求

A.钢边橡胶止水带用于变形缝位置，为中孔型。止水带宽度均为35cm，橡胶厚度10mm，钢板为镀锌钢板，厚度1mm。

B.中埋式钢边橡胶止水带的定位要求同施工缝镀锌钢板止水带，现场对接时，应采用现场热硫化对接，对接接头应不多于两处中，且应设置在应力最小的部位，不得设置在结构转角处。

C.材料性能要求：见附表3。

- 外贴式止水带施工技术要求

A.明挖结构外贴式止水带材质为橡胶类，与防水层密贴设置（可采用1.2mm厚双面粘丁基橡

胶卷材与防水层粘结）。

B.止水带的纵向中心线应与接缝对齐，误差不得大于10mm。

C.止水带安装完毕后，不得出现翘边、空鼓，以免灌注混凝土时止水带出现过大扭曲、移位。

D.转角部位止水带齿条容易出现倒伏，应采用转角预制件或采取其它防止齿条倒伏的措施。

E.止水带表面严禁施做混凝土保护层，应确保止水带齿与结构现浇混凝土咬合密实；浇筑混凝土时，设置的止水带表面不得有泥污、堆积杂物等，否则必须清理干净。以免影响止水带与现浇混凝土咬合的密实性。

- 镀锌钢板止水带施工技术要求

A.镀锌钢板止水带的宽度为30cm，厚度为3mm，采用Q235b钢板热镀锌处理，镀锌层厚度不小于30微米。

B.止水带采用铁丝或焊接固定在结构钢筋上，固定间距40cm。要求固定牢固可靠，避免浇筑和振捣混凝土时固定点脱落导致止水带偏移影响止水效果。止水带应定位准确，特别是模板封口板应固定牢固，避免胀模影响止水带的定位精度。

C.止水带采用现场搭接与交叉连接均应满焊，焊接部位应牢固、严密、不透水，对接接头两侧的止水带轴线偏差不得大于5mm。

D.止水带均设置在结构中线位置，结构两侧厚度差均不得大于5cm。止水带的纵向轴线与施工缝表面的距离差不得大于3cm。

E.振捣施工缝部位的混凝土时，应注意振捣棒不得接触止水带。

F.无法设置止水带的特殊部位，应采用双道遇水膨胀橡胶止水条+注浆管方式进行防水处理。

4.遇水膨胀橡胶止水条技术要求

A.遇水膨胀止水条图册中简称止水条，应满足GB18173.3-2014中PZ-250相应标准，断面尺寸为20mmx10m。

B.施做止水条前，需保证混凝土基面已涂刷水泥基渗透结晶防水涂料。

C.施工缝表面必须坚实、相对平整，不得有蜂窝、起砂等部位，否则应予以清除。

D.施做止水条前，需在施工缝表面预留凹槽。纵向施工缝凹槽的预留可采用断面尺寸为5×20mm的木条在混凝土初凝后进行压槽，环向施工缝可采用端模表面固定木条、橡胶条等方式进行。然后采用水泥钉间距200mm～300mm固定到凹槽内。

E.止水条与施工缝基面应密贴，中间不得有空鼓、脱离等现象。可采用混凝土钉钉固定间距400。

5.注浆管施工技术要求

A.注浆管均指全断面注浆管，采用专用固定件固定在特殊施工缝表面，并每隔5～6m两端各引出一根注浆导管。

B.安装注浆管的施工缝表面应坚实、平整，不得有浮浆、油污、疏松、空洞、碎石团等，否则应予以清除。

C.注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密。导管的末端应临时封堵严密。

D.注浆管宜设置在结构中线位置，注浆管的固定间距宜为200～300mm，固定应牢固、可靠。

E.注浆管转弯部位应平缓，不得出现折角。

F.注浆导管埋入混凝土内的部分至少应有二处与结构钢筋绑扎牢固，避免灌注混凝土时注浆导管移动；注浆导管引出混凝土外部的长度不宜小于150mm；注浆导管引出端应设置在方便的，易于接近的位置。注浆导管任意部分均不得出现挤扁或直弯，以免影响浆液的流动，导管开孔端应进行临时封堵，以免异物进入。

G.注浆管的注浆施工应符合下列规定：

①施工缝表面无渗漏现象的：注浆选用自流平水泥、超细水泥等无机注浆材料；施工缝表面出现渗漏的可选用环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸盐等化学注浆堵漏材料；注浆应在结构施工完毕、停止降水后进行；所有预埋的注浆管均应进行注浆封堵。

②注浆从最低的注浆端开始，将材料向上挤压；为保证注浆效果宜使注浆液低压缓进。

③注浆材料不再流入并且压力计显示没有或者几乎很少压力损失，应维持该压力至少2分钟。注浆压力不得大于0.5MPa。

6.水泥基渗透结晶防水涂料

水泥基渗透结晶型防水材料涂刷在施工缝和桩头混凝土表面,施工缝表面用量1.5kg/m2，桩头混凝土表面2.0kg/m2。

（1）基层处理

A.基层表面应坚实、干净，无浮灰、浮浆、油污、反碱、起皮、疏松部位。施工缝表面应按照规范要求进行凿毛并清理干净。混凝土表面的脱模剂应清理干净。

B.基层过于光滑时，应打磨毛糙。

C.基层表面应无积水，涂刷前，基层表面应保持湿润。

D.施工缝表面如出现大于0.3mm的裂缝，应沿缝凿出U型槽，槽深不小于20mm，槽宽不小于20mm，然后用刚性封堵材料封严。

（2）施工工艺

A.水泥基渗透结晶防水材料可根据不同部位的施工缝（水平或垂直）可采用干撒法、涂刷法或喷涂法施工。

B.采用涂刷法或喷涂法施工时，应分两道均匀涂刷，两道之间涂刷方向宜垂直，每道涂刷后，应根据选用材料的适用说明要求进行养护。

C.采用涂刷法或喷涂法施工时，如基层干燥，则应进行充分润湿；如环境温度过高，涂层干燥过快时，会造成涂层材料缺水，水化反应进行不完全达不到相应的强度，甚至造成粉化。因此应及时适当喷雾湿润，使涂层水化反应充足，以提高涂层的粘结强度和渗透性。

（3）注意事项

A.涂层应均匀，不得漏涂。

B.雨前2h不得涂刷作业。

C.应尽量避免高温（宜为5～25℃环境温度）施工。

D.涂层未实干前不得触碰或上人。

（四）其他部位防水施工技术要求

1．明挖结构种植顶板防水施工技术要求

A.明挖结构顶板已有绿化种植规划且顶板覆土小于2米时，应在涂料防水层上表面设置耐根系穿刺层。耐根系穿刺层采用1.5mm厚的PVC防水板或者双层0.8mm厚聚乙烯丙纶防水卷材，并且满足JGJ155-2013的要求。

B.耐根系穿刺层的设置范围应超出种植顶板边缘以外3m，设置耐根系穿刺层的范围隔离层设置在根阻层上方。根阻层允许空铺、卷材与卷材之间须搭接密实。

C.种植顶板防水等级一级，结构需进行找坡，坡度宜为1.5%。

D.塑料防水板(PVC)的宽度不宜小于2m，防水板之间接缝采用双焊缝进行热熔焊接，搭接宽度10cm。焊接完毕后采用检漏器进行充气检测，充气压力为0.25Mpa，保持该压力不少于15分钟，允许压力下降10%。如压力持续下降，应查出漏气部位并对漏气部位进行全面的手工补焊。PVC可采用胶粘的搭接方式。

2．暗挖防水专项说明

暗挖段防水层材料性能指标见附表。

地下结构暗挖防水标准:地下车站暗挖通道防水等级应为一级，不允许渗水，结构表面无湿渍。

（1）结构自防水技术要求

暗挖通道混凝土抗渗等级不小于P8。

（2）暗挖通道柔性防水层施工技术要求

通道采用厚度不小于2.0mm的EVA防水板进行全包防水处理，同时应在防水板表面设置注浆系统。在工字钢格栅位置涂刷橡化沥青非固化防水材料进行过渡，用量3kg/m。防水层的缓冲层以及底板或仰拱防水层的保护层材料采用单位重量不小于400g/m的短纤土工布。

3.注浆系统的设置要求

所有采用EVA防水板全包防水做法的矿山法隧道结构，为避免出现窜水现象，均要求在防水板表面设置注浆系统。

（1）注浆系统的施工技术要求

所有矿山法结构全包防水同时须设置注浆系统，注浆系统包括防水板注浆系统和拱顶预留小钢管注浆。一级设防要求时，拱顶注浆小钢管的设置间距约为4m。防水板注浆系统包括注浆底座和注浆导管，注浆底座应与防水层热熔焊接。注浆导管应采用塑料螺纹管，并应具有足够的抗压强度，确保埋入筑混凝土内的部分不被压扁。

A.注浆底座边缘采用四点焊接在防水板表面，四点应对称设置，每个焊接点宜为1010mm。焊接应牢固，避免浇捣混凝土时底座脱离防水板。但不得将底座边缘全部热熔满焊在防水板表面，以免后期浆液无法注入。

B.注浆系统应尽量靠近施工缝和穿墙管等易出现渗漏水的位置设置，一般距这些特殊部位的间距50cm左右设置为宜，型钢格栅两侧的注浆系统间距宜适当加密至2~3m左右。

C.注浆导管与注浆底座连接应牢固、密闭，必要时应采用铁丝将导管与底座间连接部位绑扎牢固，避免底座与导管脱离。

D.导管可以在结构内穿行一段距离后集中在两侧墙引出，引出部位可以预埋木盒，将集中引出的导管设置在木盒内（每个木盒设置6个导管）。此时埋入混凝土内的部分应设置在内、外排钢筋之间，并且每隔40~50cm固定在钢筋上。开孔端应牢固地固定在钢筋上，避免浇捣混凝土时注浆管被拉入混凝土内。

E.注浆导管也可以与底座连接点垂直穿过内、外排钢筋引出，此时需要将注浆导管牢固地固定在内、外排钢筋上。

F.导管开孔端可直接引出结构表面，也可根据混凝土保护层的厚度，将开孔端用封口盖堵住并用封口胶带严密封口后埋入混凝土内（或单独用封口塑料胶带封口），模板拆除后将开孔端表面封口胶带盒混凝土破除即可露出注浆导管。此时应采取措施避免导管开孔段移位。

G.二衬顶拱设置的背后回填注浆系统不能代替防水板注浆系统。

H.二衬结构完工后，应利用注浆系统对防水板和二衬之间进行注浆以及拱顶的回填注浆。注浆液宜采用水灰比为1：2～3左右的水泥浆，可考虑增加8～10％的膨胀剂。注浆压力一般控制在0.3~0.5MPa。

4.特殊部位的防水措施和技术要求

（1）防水板与非固化橡胶乳化沥青防水涂料过渡

不同防水材料过渡包括明、暗挖防水材料过渡及塑料防水板与橡化沥青防水涂料过渡，此部位为易漏水部位，施工时需特别注意。防水板与橡化沥青过渡部位，顶、立面部位可采用固定件收口，固定件包括1.5mm厚钢板压条及间距200mm水泥钉。

（2）防水板与单组分聚氨酯防水涂料过渡

单组分聚氨酯防水涂料与基面满粘，防水板在涂料之上，通过丁基橡胶粘接带机械固定防水板，搭接不得小于200；防水板表面设置注浆底座系统间距1.0~1.5米，混凝土浇筑完成须注浆。

A.主体与附属接口

此处防水层甩槎不得小于1.5米，高分子自粘胶膜卷材槎头表面覆膜不得撕除，并有保护措施避免留槎破坏。接口处甩槎出现破损应先修复再接头，或者采用非固化橡化沥青涂料过渡。

接口处变形缝接水盒凹槽应预留。

B.地下连续墙的防水处理

地连墙基面应平整、无明水，具备侧墙防水层施做条件。

①墙幅接头出现渗漏湿渍，应剔槽，填充堵漏剂后，接缝左右各1米范围涂刷水泥基渗透结晶防水涂料。

②墙幅接头出现明水流的渗漏时，应通过注浆堵漏综合措施保证接头部位不渗水。

C.附属结构放坡及防水层出地面永久收头

①放坡或分离式结构侧墙防水层采用与顶板相同的2.5mm聚氨酯防水涂料。

②防水卷材与防水涂层均在覆土标高以上500mm做永久收头；详节点大样。

③后续建筑装修或其他施工，不得破坏防水层。

D.结构内渗漏水排水通道防水要求

结构内用于排放渗漏水的排水沟，包括离壁墙排水沟，除采用聚合物水泥防水砂浆抹面以外，须涂刷2.0mm单组分聚氨酯防水涂料，无需设置保护层。注意成品保护。

（4）柔性全包防水层的施工应由专业防水施工资质为2级以上的施工队伍施工；止水带、注浆管等安装应由专业人员安装；所有防水材料的进场抽样检验等应符合有关规定、规范的要求。

三、其它说明

1.主体与附属相接处主体接口钢筋接驳器务必埋设到位。后期破除主体围护墙时，务必保证附属结构和主体结构的钢筋有效连接。

2.主体结构防水层施工时，在主体侧墙洞口处的防水处理务必按照防水节点做法施工，内外两层10mm厚复合板保护层务必施工到位，以免后期凿除主体围护墙体时破坏主体预留的防水层

3.预铺防水卷材物理性能指标必须满足设计及检验要求，方可使用。

4.对于底板钢筋施工时的电渣须尽量减少烧穿防水卷材，且不得出现烧着卷材的情况发生，一旦电渣烧着卷材务必及时扑灭！对于底板防水卷材务必在底板砼浇筑前应采用高压水枪冲洗干净，并全面检查防水卷材缺陷，对缺陷处须采用附加卷材进行有效修补后，且需监理检查合格后方可浇筑。”

5.附表所示防水材料的技术指标要求，均为必检项，材料进场须检测合格方可施工。

附件：各材料性能指标表

表1：聚氨酯防水涂料物理力学性能指标表

表2：高分子自粘胶膜预铺防水卷材物理力学性能指标表

表3：水泥基渗透结晶防水涂料物理力学性能指标表

表4：阻根PVC防水卷材（均质片材）物理力学性能指标表

表5：EVA高分子片材物理力学性能指标表

表6：聚合物水泥防水砂浆物理力学性能指标表

表7：聚氨酯建筑密封胶物理力学性能指标表

表1            聚氨酯防水涂料物理力学性能指标表（GB/T19250-2013）

| 序号 | 检测项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I |
| 1 | 固体含量（%） | ≥85 |
| 2 | 涂膜表干时间（h） | ≤12 |
| 3 | 涂膜实干时间（h） | ≤24 |
| 4 | 拉伸强度（MPa） | ≥2.0 |
| 5 | 断裂伸长率（%） | ≥500 |
| 6 | 撕裂强度（N/mm） | ≥15 |
| 7 | 低温弯折性，℃ | ≤－35 |
| 8 | 不透水性，0.3Mpa 120min | 不透水 |
| 9 | 加热伸缩率（%） | －4～+1 |
| 10 | 粘接强度（MPa） | ≥1.0 |
| 11 | 吸水率（%） | ≤5 |
| 12 | 定伸时老化 | 加热老化 | 无裂纹及变形 |
|  |  | 人工气候老化 | 无裂纹及变形 |
| 13 | 热处理、酸处理 碱处理、人工气候老化 | 拉伸强度保持率（%） | 80~150 |
|  |  | 断裂伸长率（%） | ≥450 |
|  |  | 低温弯折性℃ | ≤－30 |
| 注： 有害物质限量需满足规范中表3要求A类产品的要求。 |

表2     高分子自粘胶膜（P类）预铺防水卷材物理性能指标（GB/T23457-2017）

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能 | 拉力，N/50mm ≥ | 600 |
|  |  | 拉伸强度/MPa ≥ | 16 |
|  |  | 膜断裂伸长率，％≥ | 400 |
|  |  | 最大拉力时伸长率/% ≥ | - |
|  |  | 拉伸时现象 |  |
| 2 | 钉杆撕裂强度，N ≥ | 400 |
| 3 | 弹性恢复率/% ≥ | - |
| 4 | 抗穿刺强度/N ≥ | 350 |
| 5 | 抗冲击性能/（0.5kg·m） | 无渗漏 |
| 6 | 抗静态荷载 | 20kg，无渗漏 |
| 7 | 耐热性 | 80℃，2h无滑移、流淌、滴落 |
| 8 | 低温弯折性 | 主体材料-35℃无裂纹 |
| 9 | 低温柔性 | 胶层-25℃无裂纹 |
| 10 | 渗油性/张数 ≤ | 1 |
| 11 | 抗窜水性（水力梯度） | 0.8MPa/35mm，2h不窜水 |
| 12 | 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 |
| 13 | 与后浇混凝土剥离强度/（N/mm ） | 无处理 ≥ | 1.5 |
|  |  | 浸水处理 ≥ | 1.0 |
|  |  | 泥沙污染表面 ≥ | 1.0 |
|  |  | 紫外线处理 ≥ | 1.0 |
|  |  | 热处理 ≥ | 1.0 |
| 14 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/（N/mm ） ≥ | 1.0 |
| 15 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）。/（N/mm ） | 无处理 ≥ | 0.8 |
|  |  | 浸水处理 ≥ | 0.8 |

表3      水泥基渗透结晶型防水材料物理力学性能指标（GB18445-2012）

| 序号 | 检测项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 均匀、无结块 |
| 2 | 含水率% ≤ | 1.5 |
| 3 | 细度，0.63mm筛余 % ≤ | 5 |
| 4 | 氯离子含量 % ≤ | 0.10 |
| 5 | 施工性 | 加水搅拌后 | 刮涂无障碍 |
|  |  | 20min | 刮涂无障碍 |
| 6 | 抗折强度，MPa，28d ≥ | 2.8 |
| 7 | 抗压强度，MPa，28d ≥ | 15.0 |
| 8 | 湿基面粘结强度，MPa，28d ≥ | 1.0 |
| 9 | 砂浆抗渗性能 | 带涂层砂浆的抗渗压力a/MPa，28d | 实测值 |
|  |  | 抗渗压力比（带涂层），%，28d ≥ | 250 |
|  |  | 去除涂层砂浆的抗渗压力a/，MPa，28d | 实测值 |
|  |  | 抗渗压力比（去除涂层），%，28d ≥ | 175 |
| 10 | 混凝土抗渗性能 | 带涂层混凝土的抗渗压力a/MPa，28d | 实测值 |
|  |  | 抗渗压力比（带涂层），%，28d ≥ | 250 |
|  |  | 去除涂层混凝土的抗渗压力a/，MPa，28d | 实测值 |
|  |  | 抗渗压力比（去除涂层），%，28d ≥ | 175 |
|  |  | 带涂层混凝土的二次抗渗压力，MPa，56d ≥ | 0.8 |
| 注：基准砂浆和基准混凝土28d抗渗压力应为0.4+0.0/-0.1MPa，并在产品质量检验报告中列出。 |

表4  阻根PVC防水卷材（均质片材）物理力学性能指标表

（GB12952-2011、JGJ155-2013）

| 序号 | 检测项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 拉伸强度/MPa ≥ | 10 |
|  |  | 断裂伸长率/% ≥ | 200 |
| 2 | 热处理尺寸变化率/% ≤ | 2.0 |
| 3 | 低温弯折性 | -25℃无裂纹 |
| 4 | 不透水性 | 0.3MPa，2h不透水 |
| 5 | 抗冲击性能 | 0.5kg·m，不渗水 |
| 6 | 接缝剥离强度/（N/mm） ≥ | 4.0或卷材破坏 |
| 7 | 直角撕裂强度/（N/mm） ≥ | 50 |
| 8 | 吸水率（70℃168h）/% | 浸水后 ≤ | 4.0 |
|  |  | 凉置后 ≥ | -0.40 |
| 9 | 热老化*（80℃） | 时间/h | 672 |
|  |  | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
|  |  | 拉伸强度保持率，% ≥ | 85 |
|  |  | 断裂伸长率保持率，% ≥ | 80 |
|  |  | 低温弯折性 | -20℃无裂纹 |
| 10 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 |
|  |  | 拉伸强度保持率，% ≥ | 85 |
|  |  | 断裂伸长率保持率，% ≥ | 80 |
|  |  | 低温弯折性 | -20℃无裂纹 |

表5  EVA高分子片材的物性指标（GB18173.1-2012）

| 序号 | 检测项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | EVA |
| 1 | 断裂拉伸强度，Mpa ≥ | 常温 ≥ | 16 |
|  |  | 60℃ ≥ | 6 |
| 2 | 扯断伸长率，% | 常温 ≥ | 550 |
|  |  | -20℃ ≥ | 350 |
| 3 | 撕裂强度，kN/m ≥ | 60 |
| 4 | 不透水性，30min无渗漏 | 0.3MPa |
| 5 | 低温弯折，℃ ≤ | -35 |
| 6 | 加热伸缩量，mm | 延伸 ＜ | 2 |
|  |  | 收缩 ＜ | 6 |
| 7 | 热空气老化*（80℃×168h） | 断裂拉伸强度保持率，% ≥ | 80 |
|  |  | 扯断伸长率保持率，% ≥ | 70 |
|  |  | 100%伸长率外观 | 无裂纹 |
| 8 | 耐碱性［饱和Ca（OH）溶液常温×168h ］ | 断裂拉伸强度保持率，% ≥ | 80 |
|  |  | 扯断伸长率保持率，% ≥ | 90 |
| 9 | 粘结剥离强度（片材与片材） | N/mm（标准状态试件） ≥ | 1.5 |
|  |  | 浸水保持率（常温×168h） ％≥ | 70 |
| 10 | VA含量（％） | ≥5 |
| 注：热空气老化和加热伸缩量仅作为参考指标。 |

表6       聚合物水泥防水砂浆的物理力学性能指标（JC/T 984-2011）

| 序号 | 检测项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 |
| 1 | 凝结时间 | 初凝，min≥ | 45 | 45 |
|  |  | 终凝，h ≤ | 24 | 24 |
| 2 | 抗渗压力，MPa | 涂层试件 ≥7d | 0.4 | 0.5 |
|  |  | 砂浆试件 ≥7d | 0.8 | 1.0 |
|  |  | 砂浆试件 ≥28d | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 抗压强度，MPa≥ | 18.0 | 24.0 |
| 4 | 抗折强度，MPa≥ | 6.0 | 8.0 |
| 5 | 柔韧性(横向变形能力)/mm ≥ | 1.0 |
| 6 | 粘结强度，MPa | 7d ≥ | 0.8 | 1.0 |
|  |  | 28d ≥ | 1.0 | 1.2 |
| 7 | 耐碱性 | 无开裂、剥落 |
| 8 | 耐热性 | 无开裂、剥落 |
| 9 | 抗冻性 | 无开裂、剥落 |
| 10 | 收缩率，%≤ | 0.30 | 0.15 |
| 11 | 吸水率，% ≤ | 6.0 | 4.0 |

表7      聚氨酯建筑密封胶的物理力学性能指标（JC/T482-2003）

| 序号 | 检测项目 | 20HM | 25LM | 20LM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密度，g/cm | 规定值±0.1 |
|  | 流动性 | 下垂度（N型）,mm | 3 |
|  |  | 流平性（L型） | 光滑平整 |
|  | 表干时间，h ≤ | 24 |
|  | 挤出性，mL/mm ≥ | 80 |
|  | 适用期，h ≥ | 1 |
|  | 弹性恢复率，％ ≥ | 70 |
|  | 拉伸模量，MPa | 23℃ -20℃ | ＞0.4 或＞0.6 | ≤0.4和 ≤0.6 |
|  | 定伸粘结性 | 无破坏 |
|  | 浸水后定伸粘结性 | 无破坏 |
|  | 冷拉-热压后的粘结性 | 无破坏 |
|  | 质量损失率, ％ ≤ | 7 |
| 注：1）挤出性仅适用于单组分产品。 2）适用期仅适用于多组分产品，允许采用供需双方商定的其他指标值。 |